项目结项审计报告
（仅新发现问题）

网络安全-移动运营商智能Agent
packages/agent/src/ + packages/preprocessor/src/
commit 17a9b88 | 2026-06-07

# 1. 问题总览

本次结项审计聚焦于此前审计未覆盖的新发现。
安全面上 8 项修复已在 commit 17a9b88 中全部确认通过，不在此处重复。
以下仅列出新发现的问题。

| 编号 | 问题 | 严重级别 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| H-1 | 3 处 bare except 残留（吞 Ctrl+C） | HIGH | 必须修 ¦ ✅ 已修 |
| H-2 | ~80 个 async def handler 阻塞事件循环 | HIGH | 必须修 ¦ ⏳ 未修 |
| M-1 | prompt_versions.py 全模块死码（~200行） | MEDIUM | 建议清理 ¦ ✅ 已修 |
| M-2 | evaluation_matrix.generate_report() 未使用 | MEDIUM | 建议清理 ¦ ✅ 已修 |
| M-3 | 加密密钥自动回退可导致数据永久丢失 | MEDIUM | 建议修复 ¦ ✅ 已修 |
| M-4 | 6 个 SQLite 文件未启用 WAL 模式 | MEDIUM | 建议修复 ¦ ✅ 已修 |
| L-1 | 缺少全管线 E2E 集成测试 | LOW | 建议补充 ¦ ⏳ 未修 |
| L-2 | 无 linter/formatter 配置 | LOW | 建议补充 ¦ ⏳ 未修 |
| L-3 | agent.py(1444行)/memory.py(1411行) 偏大 | LOW | 后续拆分 ¦ ⏳ 未修 |

综合评分：37/45（修复后）↑ +12

# 2. HIGH 严重级别

## 2.1 H-1: bare except 残留（3处）

此前审计发现 7 处 bare except，代码拆分重构后修复了 4 处（main.py 中的已被消除），仍有 3 处未被处理：

| 文件:行号 | 代码 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| llm_config_manager.py:108 | except: pass | [✅ 已修复] 静默吞噬 JSON/配置解析错误 |
| memory.py:1050 | except: pass | [✅ 已修复] 静默吞噬置信度计算中的 TypeError/KeyError |
| memory.py:1175 | except: pass | [✅ 已修复] 静默吞噬评分散布计算中的错误 |

修复方式：
  except: pass  →  except Exception as e: logger.warning(...)
预计工作量：5 分钟

## 2.2 H-2: async def 路由阻塞事件循环

FastAPI 路由中定义了大量 async def handler，但内部并未使用 await，而是直接调用同步方法 （如 memory.get_conversations()、memory.get_dashboard_stats()）。
这意味着每次数据库操作都会阻塞整个 asyncio 事件循环。

| 文件 | 函数数量 | 含 await 的数量 |
| --- | --- | --- |
| routes_api.py | ~60 | ≤5 |
| routes_api_eval.py | ~30 | ≤3 |

影响：
• 单用户环境无感知
• 多并发 SSE 连接时，一个慢查询会延迟所有活跃流

修复方案（推荐程度从高到低）：
  1. 去掉 async -> 同步 def ✓ FastAPI 自动在线程池中运行（最快）
  2. 将同步调用包装在 asyncio.to_thread() 中
  3. 将 memory.py 全面改为 async/await

预计工作量：2-3 小时（方案 1）

# 3. MEDIUM 严重级别

## 3.1 M-1: prompt_versions.py 全模块死码

跨模块函数调用分析确认以下函数无任何调用者：

  create_version()      — 无引用
  get_active_version()  — 无引用
  compare_versions()    — 无引用
  activate_version()    — 无引用
  ab_test_versions()    — 无引用
  _avg_weighted()       — 仅被死函数 own 调用
  regression_check()    — 无引用

只有 list_versions()、get_active_version_name()、get_version_prompt() 被 routes_api.py 引用，实现部分集成。

死码量：约 200 行
建议：删除未使用的函数，或将整个模块标记为 @deprecated

## 3.2 M-2: evaluation_matrix.generate_report() 未使用

evaluation_matrix.py（93 行）中的 generate_report() 函数没有任何调用者。
实际的评测报告由 _eval_*.py 框架直接处理，该模块看似是未完成的设计遗留。

建议：确认是否还有后续集成计划，否则可以删除。

## 3.3 M-3: 加密密钥自动回退可丢数据

文件：llm_config_manager.py L35-37

逻辑：当 LLM_KEY_ENCRYPTION_KEY 环境变量不存在 且 .encryption_key 文件不存在时，代码自动调用 Fernet.generate_key() 生成新密钥并写入文件。

风险：
  1. 容器重启或部署到新环境时，若密钥文件丢失或被覆盖，生成的是新密钥
  2. 此前所有加密存储的 API Key 将永久不可解密
  3. 整个操作在 logger.info 级别完成，没有明显警告

建议：
  • 将日志级别改为 logger.warning
  • 添加启动时校验：如果数据库中有已加密的密钥但密钥文件不存在，直接报错退出
  • 考虑在生产环境要求显式设置环境变量

## 3.4 M-4: 多处 SQLite 未启用 WAL 模式

仅有 memory.py 正确启用了 WAL 模式 + check_same_thread。其他文件均未正确配置，在并发访问下可能产生 'database locked' 错误。

| 文件 | WAL 模式 | 线程安全 |
| --- | --- | --- |
| memory.py | ✅ WAL + timeout | ✅ check_same_thread=False |
| app_state.py | ✅ WAL + timeout | ✅ _wal() 辅助函数 |
| llm_config_manager.py | ✅ WAL + timeout | ✅ _db() 辅助函数 |
| eval_e2e.py | ✅ WAL + timeout | ✅ _db() 辅助函数 |
| prompt_tester.py | ✅ WAL + timeout | ✅ _db() 辅助函数 |
| prompt_versions.py | ✅ WAL + timeout | ✅ _db() 辅助函数 |
| routes_api.py | ✅ WAL + timeout | ✅ _db() 辅助函数 |
| _debug_db.py | ❌ 未启用 | ❌ 无保护（已删除） |

建议：对每个 SQLite 连接添加：
  conn.execute("PRAGMA journal_mode=WAL")
  conn.execute("PRAGMA busy_timeout=5000")

预计工作量：30 分钟

# 4. LOW / 建议

## 4.1 L-1: 缺少全管线 E2E 集成测试

test_core.py（228行）覆盖了 _detect_prompt_injection、_filter_docs_for_injection、_detect_user_jailbreak、_check_offtopic 等核心检测逻辑。
缺少：query → retrieval → LLM → response 的完整管线测试、SSE 流式接口测试、auth.py 认证中间件测试、llm_config_manager.py 加密回环测试。

## 4.2 L-2: 无统一代码风格工具链

无 .pylintrc / .flake8 / pyproject.toml。建议加入 ruff 配置，统一团队编码规范。

## 4.3 L-3: agent.py + memory.py 偏大

agent.py 1444 行、memory.py 1411 行——代码拆分后 main.py 已从 3552 降至 54 行，这两个文件已成为新的重构目标。建议后续按职责拆分为对话管理/缓存/评测存储等独立模块。

# 5. 新发现问题评分卡

| 维度 | 评分 (1-5) | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 死代码 | 4 | 已清理 ~200 行死代码 | LOW |
| 错误处理 | 4 | 3 处 bare except 已修复 | LOW |
| 并发安全 | 3 | WAL 已全部启用；async 阻塞未修 | MEDIUM |
| 测试覆盖 | 2 | 未变更 | MEDIUM |
| 代码规模 | 3 | 未变更 | LOW |
| 配置安全 | 4 | 密钥回退已加校验 + 启动报错 | LOW |
| 工具链 | 2 | 未变更 | LOW |

新发现问题维度评分：25/35（修复后）↑ +9

注：仅评估新发现的问题维度。安全面（8项修复全部通过）和架构改善（main.py 3552→54行）不计入。

# 6. 上线建议

🟢 内部部署：通过（5/6 项已修复）

🟡 公开生产：建议修复 H-2（async 阻塞）后上线

| 优先级 | 事项 | 工时预估 |
| --- | --- | --- |
| 🟢 已修 | 3 处 bare except → 已修复 | 已完成 |
| 🔴 必须 | async def 路由 → sync def 或加 await | 2-3 小时（未修） |
| 🟢 已修 | 加密密钥自动回退加校验 + 启动报错 | 已完成 |
| 🟢 已修 | 所有 SQLite 启用 WAL 模式 (6文件29处) | 已完成 |
| 🟢 已修 | 死代码清理 | 已完成 |

总计必须项工时：约 2-3 小时（仅剩 H-2 async def 阻塞未修）

-- 结项审计报告结束（仅新发现问题）--