# Prompt 评测 · 全局改造需求确认书

版本: v2.0 · 2026-05-30
项目: 网络安全-移动运营商智能Agent
状态: 待审批 → 逐个实现

| 顺序 | 按钮 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 🔬 全量测试 | 默认选中，亮蓝色高亮；点击切换到全量测试模式 |
| 2 | 🔄 弹性测试 | 非选中状态；点击切换到弹性测试模式 |
| 3 | 📝 提示词工作台 | 弹出 SP + 版本历史面板（原名 System Prompt） |
| ¦ | 分隔线 |  |
| 4 | 📋 内置 N 条 | 全量模式=31条，弹性模式=15条；文字自动切换 |
| 5 | 🎲 AI 生成 | 弹窗输入关键词，生成测试题（全量20条/弹性15条） |
| 6 | 📦 版本历史 | 右侧滑出版本面板，展示所有版本+还原按钮 |
| 7 | 📄 导出 Word 报告 | 生成当前测试结果的 Word 报告（挨着版本历史） |

| 元素 | 说明 |
| --- | --- |
| #编号 | 左侧灰色序号 |
| ⏳/✅/🔴 | 状态图标：待测/通过/失败 |
| 测试问题 | 截断显示，hover 可看全文 |
| 分类标签 | 来源标注/品牌禁止/越狱拦截/偏题检测/首答完整/知识准确 |
| 难度标识 | 简单/中等/困难 → 灰色/黄色/红色 |
| 得分 | -- 或 数值 |
| ▶ 测试按钮 | 单条运行，异步评分 |
| ✏️ 编辑按钮 | 弹窗修改 query 和分类 |
| 💡 修复按钮 | 仅失败时显示→LLM生成修复建议→确认/放弃 |

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 版本号 | v1.0, v1.1, v1.2... 自动递增 |
| 时间 | 创建时间（精确到分） |
| 修改人 | 默认"管理员" |
| 修改说明 | change_log，例如"修复数据分类缺少步骤（全量测试）" |
| Diff | 显示 +N行/-N行 变更量 |
| 是否当前 | 当前版本有蓝色左边框+标记 |
| 还原按钮 | 点击→备份当前→覆盖 active_prompt.txt→Toast 提示 |

| 表名 | 操作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| prompt_test_items | 新建 | 题库表: set_id(builtin/ai)/seq/query/category/difficulty/is_active |
| prompt_versions | 扩展 | 加3字段: changed_by / change_log / prompt_diff |
| version_test_results | 保留 | 两套测试共用，无需改结构 |

| 方法 | 端点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/prompt/test/generate | AI 生成测试集（关键词+模式→20条/15条） |
| GET | /api/prompt/test/items | 获取当前测试集列表（内置/AI） |
| PUT | /api/prompt/test/items/{id} | 编辑单条测试题 |
| POST | /api/prompt/test/run-single/{id} | 单条测试 ▶ |
| POST | /api/prompt/test/run-all | 全部测试 ▶ SSE 进度流 |
| POST | /api/prompt/test/suggest-fix/{id} | LLM 分析失败→生成修复建议 |
| POST | /api/prompt/versions/create | 确认修复→创建新版本 |
| POST | /api/prompt/versions/{v}/restore | 还原版本→覆盖 active_prompt.txt |
| GET | /api/prompt/versions | 获取版本历史列表 |
| POST | /api/prompt/versions/elastic | 弹性测试确认修复→创建版本 |

| 步骤 | 内容 | 涉及文件 | 预估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据层: DB迁移+active_prompt.txt+SystemPromptLoader | memory.py, agent.py | 中 |
| 2 | 核心模块: prompt_test_manager.py | 新建文件 | 大 |
| 3 | 后端 API: main.py 新增10个端点 | main.py | 中 |
| 4 | 前端: admin.html Prompt 评测 Tab 改造 | admin.html | 大 |
| 5 | 按钮改名+顺序+导出报告集成 | admin.html, report生成 | 小 |
| 6 | 全链路测试: 生成→测试→修复→版本→还原 | 手动+脚本 | 中 |

# 一、改造概览

本次改造围绕「Prompt 评测」Tab，将原有的「运行全部测试」功能全面升级为支持两种测试模式、AI 测试集生成、智能修复建议、版本管理的完整工作台。原有功能（弹性测试、导出 Word 报告、4 张总览卡片、维度贡献度图表、历史趋势图）全部保留。

改造范围: 「运行全部测试」区域 → 全量测试 + 弹性测试 双模式

保留不动: 弹性测试按钮 / 导出报告 / 4张卡片 / 图表 / System Prompt

数据原则: 所有测试题迁移到 SQLite，两套模式共用同一数据源

版本原则: 所有版本不可删除，还原前自动备份

# 二、工具栏按钮布局（已确认）

最终顺序:

🔬全量测试 → 🔄弹性测试 → 📝提示词工作台 | 测试集: 📋内置 🎲AI生成 📦版本历史 📄导出Word报告

# 三、🔬 全量测试模式（已确认）

## 3.1 测试集来源

内置 31 条: 从 prompt_test_suite.json 迁移到 SQLite，启动时自动导入

AI 生成 20 条: 弹窗输入关键词→LLM 生成→写入 DB（set_id="ai_时间戳"）

输入"随机"或"默认"让 AI 自主生成

## 3.2 测试列表交互

## 3.3 全部测试（全量测试按钮）

点击「🧪 全量测试」按钮 → 展开进度条（第X/31条 → ✅通过/🔴失败 + 分数）

逐条异步运行，前端实时显示进度

## 3.4 智能修复

点击 💡 → 弹窗显示失败原因分析 + LLM 生成的 System Prompt 修改方案

确认 → 创建新版本（v1.4）+ 覆盖 active_prompt.txt + 写 change_log

放弃 → 丢弃建议，不做任何修改

# 四、🔄 弹性测试模式（已确认）

弹性测试改造为跟全量测试完全一样的数据列表结构。

## 4.1 测试集来源

内置 15 条: 覆盖口语化/复杂化/拼写错/噪音/诱导/重复等 7 种变体类型

AI 生成 15 条: 根据关键词生成弹性变体测试题

## 4.2 测试列表交互

跟全量测试完全相同的 UI 布局（编号/状态/问题/分类/难度/得分/▶/✏️/💡）

分类标签改为: 口语化/复杂化/中英混/拼写错/混入噪音/诱导/重复

每条显示变体类型: 😐 口语 📝 加长 🎣 诱导 🌐 混合 ✖️ 错字 📢 噪音 🔁 重复

## 4.3 评分逻辑差异

全量测试: 6 维度评分（evaluation_matrix 权重体系）

弹性测试: 答案一致性检查（同一问题的不同变体 → 答案内容是否一致）

# 五、📝 提示词工作台（已确认）

## 5.1 面板布局

左侧: 当前 System Prompt 只读展示

右侧: 版本历史列表 + 还原按钮

底部提示: ⚡ 全量测试 · 弹性测试 结果均生成版本建议

## 5.2 版本历史

## 5.3 版本关联

全量测试确认修复 → 自动创建版本，change_log 标注"（全量测试）"

弹性测试确认修复 → 自动创建版本，change_log 标注"（弹性测试）"

两个入口可见同一套版本数据: 提示词工作台面板 + 右侧版本面板

# 六、数据层设计（已确认）

## 6.1 数据库变更

## 6.2 数据迁移

启动时检测 prompt_test_items 是否为空，为空则将 prompt_test_suite.json 的 31 条导入

JSON 文件保留作为备份，不再作为运行时数据源

## 6.3 System Prompt 动态加载

新增 agent_data/active_prompt.txt — 运行时 System Prompt 源文件

agent.py 的 SYSTEM_PROMPT 改为从 active_prompt.txt 读取

SystemPromptLoader 实现: 文件 mtime 缓存 + 每次 ask() 检测变更

版本还原 = 覆盖 active_prompt.txt，agent 下次调用自动生效

还原前自动备份 → active_prompt.bak

# 七、后端 API 端点（已确认）

# 八、实施计划（✅ 已更新至最新状态）

项目实施计划如下：

## Phase 1：Prompt 评测 Tab 改造（已完成）

✅ 工具栏三视图切换：🔬全量测试 / 🔄弹性测试 / 📝提示词工作台

✅ 全量测试：31条默认测试集 + 8维度评分体系

✅ 弹性测试：15条变体 + 一致性(60%)/鲁棒性(40%)评分体系

✅ 提示词工作台：System Prompt编辑器 + 版本历史 + 测试结果概览tab

✅ 图表同步策略重构：主渲染函数同步渲染页面+工作台

✅ 图表样式对齐 preview：颜色 #e94560、轴系 #333、分割线 #ddd

✅ 导出报告名区分：全量测试报告 / 弹性测试报告

✅ 31条默认测试集加载（mock兜底 useMockBuiltin()）

✅ 弹性测试 mock 数据 + 3张图表渲染

✅ 工作台读取 System Prompt（三级回退机制）

✅ 工作台分数/图表与页面数据完全一致

✅ 全量/弹性变更总结自动生成

✅ 工作台tab切换背景色修复

## Phase 2：Prompt Test 升级——AI 生成测试集（已完成）

✅ AI 生成对话框 + 默认20条测试集

✅ 单条测试按钮 + 单条编辑

✅ 全部测试按钮

✅ 修改建议 + 确认/放弃按钮

✅ 确认→写入System Prompt + 生成版本

✅ 版本管理完整流程（时间/修改内容/修改人）

✅ 所有版本不可删除

## Phase 3：「资料」Tab——文档入库管理（待实施）

⬜ 拖拽上传区 + 文件/文件夹选择

⬜ 自动流程：提取→清洗→LLM切片→入库

⬜ 20个一批次，>20M单独批次

⬜ 格式限制：Word/PDF/PNG/JPEG/Excel

⬜ 状态显示框

## Phase 4：管理端模型 Tab——后端 LLM 配置（待实施）

⬜ 切片/语义评分/检索Reranker/越狱检测/兜底 LLM 配置

⬜ 按流程顺序排列，各模型独立配置

⬜ 多平台可选 + 自定义

⬜ 加密存储，前后台 Key 隔离

## Phase 5：统一测试

⚠️ 测试延后：Phase 1-4 全部完成后统一测试所有功能

⬜ 全量测试真实运行（API链路 + 数据库读写）

⬜ 弹性测试真实运行（变体生成 + 一致性评分）

⬜ 版本管理完整流程（创建/切换/还原）

⬜ 导出Word报告内容验证

⬜ 文档入库完整流程

⬜ 后端 LLM 配置 + Key 加密

# 九、实施状态（2026-05-30 更新）

## 9.1 已完成核心功能

✅ 工具栏三视图切换：🔬全量测试 / 🔄弹性测试 / 📝提示词工作台

✅ 全量测试：31条默认测试集 + 8维度评分（合规/数据安全/APP安全/应急响应/供应链安全/安全运营/通用/权限控制）

✅ 弹性测试：15条变体 + 一致性(60%)/鲁棒性(40%)评分体系

✅ 提示词工作台：System Prompt编辑器 + 版本历史 + 测试结果概览tab

✅ 图表同步：主渲染函数同步渲染页面+工作台，数据完全一致

✅ 图表样式对齐 preview：颜色 #e94560、轴系 #333、分割线 #ddd

✅ 导出报告名区分：全量测试报告 / 弹性测试报告

✅ 31条默认测试集加载（mock兜底 useMockBuiltin()）

✅ 弹性测试 mock 数据 + 3张图表渲染

✅ 工作台读取 System Prompt（三级回退机制）

✅ 全量/弹性变更总结（自动生成逻辑）

✅ 十、Prompt Test 升级——AI生成测试集（已完成）

## 9.2 待测试项

⚠️ 测试延后：等需求十/十一/十二全部完成后统一测试。

⬜ 全量测试真实运行（API链路 + 数据库读写）

⬜ 弹性测试真实运行（变体生成 + 一致性评分）

⬜ 版本管理完整流程（创建/切换/还原）

⬜ 导出Word报告内容验证

⬜ 十一、「资料」Tab——文档入库管理（待实施）

⬜ 十二、管理端模型Tab——后端LLM配置（待实施）

## 9.3 图表数据流架构

全部图表数据流链路：

API/数据库 → 结构化数据对象（dimension_scores / _sharedElasticData）

→ 计算转换（百分比/偏差值/时序提取）

→ ECharts option 配置

→ 同步渲染至页面容器 + 工作台容器

所有图表均通过数据对象传入 → 计算转换 → ECharts 渲染的链路工作，无硬编码随机数或静态值。

# 十、Prompt Test 升级——AI 生成测试集（✅ 已完成）

在现有 🔬全量测试 / 🔄弹性测试 / 📝提示词工作台 三个视图基础上，新增 AI 智能生成测试集功能。

## 10.1 AI 生成对话框

管理后台 Prompt 评测 Tab 新增一个对话框输入区

管理员输入需求描述或关键字，AI 根据输入自动生成测试集

管理员输入"随机"或"默认"等词语时，AI 自主随机生成测试集

默认生成 20 条测试集（无需输入时也生成 20 条）

生成规则：必须按照现有的测试规则和标准生成，不能偏离既有评分体系

## 10.2 测试集展示与操作

生成的测试集以文本形式逐条展示，一行一条

每条测试集右侧有一个「▶ 测试」按钮，可单独运行该条测试

每条测试集内容允许管理员直接修改（编辑框）

页面底部有一个「▶ 全部测试」按钮，一键运行全部 20 条

## 10.3 修改建议与版本生成

测试完成后，有问题的测试项在下方集中显示修改建议

每条修改建议后续可让管理员手动修改确认

「确认」按钮：将修改内容写入 System Prompt（覆盖 active_prompt.txt），并自动生成一个版本

「放弃」按钮：取消本次修改建议，不做任何更改

## 10.4 版本管理

每个版本写入独立的数据库（prompt_versions 表）

版本在提示词工作台的「版本历史」中显示

每条版本记录显示：创建时间、修改内容说明、修改人（默认"管理员"）

每条版本可点击「读取」按钮，将该版本的 Prompt 内容覆盖到当前 active_prompt.txt

所有版本不可删除（硬性要求）

## 10.5 ⚠️ 重点约束

Prompt 的生成和还原是最高风险操作——错了整个 Agent 废掉

覆盖 active_prompt.txt 前必须自动备份当前版本到 active_prompt.bak

版本还原 = 覆盖 active_prompt.txt，agent 下次调用自动生效

所有测试集必须按现有评价体系的维度/权重/评分标准生成

# 十一、「资料」Tab——文档入库管理（待确认）

管理后台新增一个 Tab，用于知识库文档的拖拽上传、自动处理入库。

## 11.1 上传方式

页面画一个大放置框（拖拽区），管理员可将文件拖入框内

也支持点击拖拽区弹出文件选择对话框

支持选择单个文件，也支持选择文件夹（文件夹内所有文件全部处理）

最大支持 100 个文件

## 11.2 文件格式限制

只接受以下格式：Word（.docx）、PDF（.pdf）、PNG（.png）、JPEG（.jpg/.jpeg）、Excel（.xlsx/.xls）

不符合格式的文件拒绝并提示管理员

## 11.3 处理流程（全自动）

文件拖入/选择后，自动按以下流程执行：

① 文件提取：读取文件内容（PDF/图片 OCR、Word/Excel 文本提取）

② 数据清洗：去除页眉页脚、目录、水印、批注等无效内容

③ LLM 切片：使用配置的 LLM 进行语义切片

④ 向量化入库：Embedding → 写入向量库 + 元数据记录

## 11.4 批次策略

多个文件按 20 个一批次处理（以往经验）

如果单个文件大于 20MB，单独一个批次处理

## 11.5 状态显示

拖拽区下方有一个状态显示框

实时显示每个文件的处理进度和当前阶段（提取中/清洗中/切片中/入库中）

处理完成后显示结果汇总：成功数/失败数

# 十二、管理端模型 Tab——后端 LLM 配置（待确认）

管理后台新增一个 Tab，专门配置后台内部使用的 LLM，与前台用户 LLM 完全隔离。

## 12.1 设计目标

前台 → 用户填写自己的 API Key

管理后台 → 管理员/开发者配置底层使用的 Key

前后台 Key 隔离存储，互不干扰

## 12.2 配置项（按流程使用顺序排列）

切片 LLM：文档切片阶段使用的模型（当前硬编码 Ollama）

语义评分 LLM：Prompt 评测语义评分使用的模型（当前硬编码 OpenRouter gpt-oss-120b:free）

检索 Reranker LLM：检索结果重排序使用的模型（当前硬编码 Ollama）

越狱检测 LLM：越狱检测使用的模型（当前复用语义评分的 LLM）

兜底 LLM：其他未列出的后台 LLM 调用使用的模型

## 12.3 界面要求

界面类似前台的大模型设置面板

每个模型可选不同的平台提供商（通义千问/硅基流动/DeepSeek/OpenAI/自定义等）

每个模型可独立配置：平台选择、API Key、模型名称、Base URL

自定义模式支持填写任意 Base URL

## 12.4 数据存储

所有配置存入独立数据库表或 JSON 文件，不与前台用户 LLM 配置共享

API Key 加密存储（使用现有加密机制）

重启后配置不丢失