网络安全移动运营商智能 Agent

产品需求文档（PRD）

文档版本：v1.0
发布日期：2026-07-14
文档性质：产品需求规格说明
密级：内部

文档修订记录

| 版本 | 日期 | 修订人 | 修订内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-07-14 | AI Agent | 初稿 — 完整 PRD |

目录

1. 产品概述

2. 市场背景与机会

3. 目标用户与用户画像

4. 用户故事与用例

5. 功能需求

6. 非功能需求

7. 系统架构

8. 数据需求

9. 成功指标

10. 路线图与里程碑

11. 风险与应对

12. 附录

1. 产品概述

1.1 产品定位

网络安全移动运营商智能 Agent 是一套面向移动运营商网络安全管理领域的 RAG（检索增强生成）智能问答系统。

核心目标是为网络安全管理体系运营人员提供专业化、可信、有来源标注的知识问答服务，帮助运营商安全管理团队高效获取合规知识、完成等保测评准备、落实数据安全合规要求。

1.2 产品愿景

让每一位运营商安全管理人员都有一位 7×24 小时在线的"安全专家助手"，不再依赖个人经验翻阅海量法规文档，而是通过自然语言对话，快速获取权威、可追溯的安全合规知识。

1.3 产品价值

| 价值维度 | 价值描述 | 对应场景 |
| --- | --- | --- |
| 效率提升 | 将法规检索时间从小时级压缩到秒级 | 安全管理人员查询等保三级具体要求 |
| 知识沉淀 | 将分散在 PDF/法规/标准中的知识统一管理 | 117 份文档一站式检索 |
| 质量保障 | 回答附带来源标注，确保可追溯、可验证 | 每次回答自动标注参考文档 |
| 合规辅助 | 帮助运营商快速定位合规差距 | 等保测评前的差距分析 |
| 成本节约 | 减少人工培训投入，降低合规风险 | 新入职安全人员快速上手 |

1.4 产品范围

本期（v1.0）产品聚焦以下核心能力：

知识问答：基于 RAG 管道，对 117 份安全管理域文档进行智能问答

来源追溯：每条回答自动标注来源文档，确保可信

管理后台：监控系统运行状态、评估回答质量

Prompt 评测：多维度自动评分，持续优化回答质量

安全管理：7 层安全防护体系，防范提示注入、越狱攻击

不在本期范围：

不支持多轮深度推理对话（仅单轮问答 + 上下文）

不提供知识库管理界面（文档入库通过脚本执行）

不提供用户权限管理（单用户模式）

2. 市场背景与机会

2.1 行业背景

移动运营商作为关键信息基础设施（CII）运营者，面临严格的安全合规监管要求：

《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》三重法律合规压力

等保 2.0/3.0 对所有核心系统（5G 核心网、BOSS、CRM）的强制测评要求

工信部年度安全考核，省级运营商需逐项对标检查

CII 安全保护条例要求每年检测评估、每月安全报告

5G 网络引入的新安全风险（网络切片、MEC、虚拟化）

2.2 用户痛点

| 痛点 | 当前做法 | 问题 |
| --- | --- | --- |
| 法规文档分散 | 安全人员各自保存 PDF，查找靠记忆 | 查找一条法规需 10-30 分钟 |
| 合规知识断层 | 老员工经验未沉淀，新人上手慢 | 培训周期 3-6 个月 |
| 来源不可追溯 | 回答凭经验，无文档支撑 | 审计时无法提供合规依据 |
| 重复查阅 | 同类问题反复查，无知识沉淀 | 效率低，出错率高 |
| 评测缺失 | 无法量化回答质量，改进无方向 | 持续优化缺乏数据支撑 |

2.3 市场机会

全国 31 个省级运营商，每个省需要 10-20 名安全管理人员

等保测评、CII 评估、数据安全评估等刚性需求持续增长

AI+RAG 技术成熟，可显著降低合规知识获取成本

3. 目标用户与用户画像

3.1 用户分类

安全管理体系运营人员（核心用户）

28-40 岁，安全或计算机相关专业
日常工作包括：查阅法规标准 → 编写制度文档 → 准备测评材料 → 整改跟踪
痛点：法规太多记不住，查资料费时间，怕引用错误

安全合规审计人员

30-45 岁，有 CISSP/CISA 等认证
日常工作包括：合规检查 → 差距分析 → 出具报告
痛点：需要快速确认某个条款的具体要求，对准确性要求极高

安全运维人员（SOC）

25-35 岁，熟悉网络安全技术
日常工作包括：安全事件处置 → 漏洞管理 → 日志分析
痛点：遇到不熟悉的合规要求时，需要快速查询

安全管理部门负责人

35-50 岁，负责部门整体安全管理工作
关注：合规达标率、团队效率、安全投入产出
需求：通过管理后台看到系统使用情况和质量指标

3.2 用户场景摘要

| 场景 | 用户 | 频率 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 查询等保具体要求 | 体系运营人员 | 每天 | P0 |
| 查询数据安全法规要求 | 体系运营人员 | 每天 | P0 |
| 查询 CII 安全保护要求 | 体系运营人员 | 每周 | P0 |
| 合规差距分析准备 | 合规审计人员 | 每月 | P1 |
| 安全事件应急查询 | SOC 运维人员 | 按需 | P1 |
| 制度文档编写参考 | 体系运营人员 | 每周 | P1 |
| 查看系统回答质量报告 | 部门负责人 | 每周 | P2 |
| 监控系统运行状态 | 部门负责人 | 每天 | P2 |

4. 用户故事与用例

4.1 核心用户故事

US-01：作为一名安全管理运营人员，我希望能用自然语言查询等保三级对"安全计算环境"的具体要求，以便快速确认系统是否满足合规。

US-02：作为一名安全管理运营人员，我希望回答中标注每一条知识的来源文档，以便核实信息准确性。

US-03：作为一名合规审计人员，我希望能快速对比不同法规对同一安全控制项的要求差异，以便出具合规分析报告。

US-04：作为一名 SOC 运维人员，我希望在处置安全事件时能快速查询相关应急响应流程和上报要求。

US-05：作为一名部门负责人，我希望能查看系统的回答质量评分趋势，以便评估系统是否持续达标。

US-06：作为一名安全管理运营人员，我希望能防止系统被提示注入和越狱攻击，确保回答不被恶意操控。

US-07：作为一名安全管理运营人员，我希望能切换不同的 LLM 提供商（如 DeepSeek、Ollama 等），以便灵活控制成本和性能。

US-08：作为一名安全管理运营人员，我希望当系统检索不到相关信息时能主动告诉我"知识库中暂无相关信息"，而不是编造回答。

4.2 主要用例

[P0] 问答对话：用户输入自然语言问题 → 系统进行安全检测 → RAG 检索 → LLM 生成 → 输出过滤 → 来源标注 → 返回流式回答

[P0] 管理后台监控：管理员查看对话记录、系统健康状态、质量评分、使用日志等

[P1] Prompt 版本管理：管理员上传新版本 System Prompt → 一键跑分评估 → 对比历史版本 → 切换/回滚

[P0] 端到端质量评测：管理员触发全链路测试 → 系统自动运行 20 道测试题 → LLM 自动打分 → 生成评测报告 → 趋势分析

[P1] LLM 配置管理：管理员配置多个 LLM 提供商（含 API Key） → 测试连通性 → 保存并切换

[P2] 文档入库管理：管理员上传新文档 → 系统自动去重/解析/清洗/切片/入库 → 更新向量索引

5. 功能需求

5.1 问答系统（核心功能）

| 需求 ID | 功能描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | 用户通过 Web 界面输入自然语言问题 | P0 | 支持中文输入，最长 2000 字符，发送按钮可用 |
| F-02 | 系统流式返回回答（SSE） | P0 | 回答逐字展示，无空白等待，支持中断 |
| F-03 | 回答自动标注来源文档 | P0 | 每条知识对应 [来源N: 文档名]，来源 100% 可追溯 |
| F-04 | 提示注入检测 | P0 | 18 种正则模式匹配，命中后阻断并提示 |
| F-05 | 越狱检测 | P0 | 多轮铺垫行为识别，18 种行为模式匹配 |
| F-06 | 输出过滤（品牌/价格/XSS） | P0 | 品牌名替换为"某品牌"，价格命令过滤，XSS 转义 |
| F-07 | 查询改写（可选） | P1 | LLM 自动将口语化问题改写为检索友好关键词 |
| F-08 | 低置信度追问 | P1 | 检索结果置信度低于阈值时主动追问 3 个方向 |
| F-09 | 对话历史保留 | P1 | SQLite 持久化对话记录，支持多轮上下文 |
| F-10 | 回答评分（用户反馈） | P2 | 用户可对回答打 1-5 星评分，用于质量监控 |

5.2 RAG 检索管道

| 需求 ID | 功能描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 多路并行检索（Chroma + FAISS + BM25） | P0 | 三路同时召回，总耗时 < 500ms（不含 Reranker） |
| R-02 | RRF 融合排序 | P0 | k=60 的 RRF 融合，去重合并 |
| R-03 | Reranker 重排序 | P0 | bge-reranker-v2-m3 重排，含熔断保护 |
| R-04 | 父文档聚合 | P0 | 按 parent_id 分组后取每组最高分，输出 Top-K |
| R-05 | 负向检索（否定检测） | P1 | 否定句式检测 + 扣分机制 |
| R-06 | 索引健康监控 | P1 | FAISS/Chroma 向量数、BM25 索引状态可查询 |
| R-07 | 检索质量评测（域B） | P0 | Recall@K/MRR/Context Precision/Recall 自动评分 |
| R-08 | Reranker 熔断保护 | P1 | 连续 3 次失败自动熔断 60 秒，降级为双库排序 |

5.3 文档预处理

| 需求 ID | 功能描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| P-01 | 三层去重（硬去重/SimHash/语义） | P0 | L1 毫秒级、L2 秒级、L3 入库后自动去重 |
| P-02 | 三引擎文档解析（ODL/docx/PyMuPDF） | P0 | PDF/DOC/DOCX 自动选择解析引擎 |
| P-03 | LLM 清洗（MiniMax-M2.5） | P0 | Temp=0.1，JSON 结构化输出 |
| P-04 | 智能切片（300t+50t overlap） | P0 | 段落边界保持，不切断完整句子 |
| P-05 | BGE Embedding 入库 | P0 | 512 维向量写入 Chroma + FAISS |
| P-06 | 入库质量监控 | P1 | 解析成功率、分块长度分布可查询 |
| P-07 | Excel 表格解析增强 | P2 | 小表 MD/中表 HTML/大表属性-值序列化 |
| P-08 | 智能表格类型分流 | P2 | ≤20×10 MD / ≤200×20 HTML / 超过属性-值 |

5.4 质量评测体系

| 需求 ID | 功能描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| E-01 | Prompt 评测（5 维度加权评分） | P0 | 来源标注/品牌禁止/知识准确/离题拒绝/首答完整 |
| E-02 | 端到端评测（LLM-as-Judge） | P0 | 20 道测试题 × 5 个评分函数，LLM 自动打分 |
| E-03 | 退化检测（E6） | P0 | 关键指标连续 2 次下降自动告警 |
| E-04 | 趋势看板（E7） | P0 | ECharts 折线图展示 CP/CR/FT/RL/HC 5 线趋势 |
| E-05 | 版本管理 + 回滚 | P1 | Prompt 版本历史管理，支持一键切换/回滚 |
| E-06 | A/B 对比 | P2 | 两个 Prompt 版本同时跑分，对比评分差异 |
| E-07 | 弹性测试 | P2 | 输入扰动鲁棒性测试，5 变体 + 4 噪声维度 |

5.5 管理后台

| 需求 ID | 功能描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| A-01 | 概览看板（系统健康状态） | P0 | 实时显示连接状态、对话数、各项评分 |
| A-02 | 对话管理（实时监控） | P0 | SSE 实时推送新对话、越狱标记、日期分组 |
| A-03 | 文档管理（上传/扫描/状态） | P1 | 拖拽上传、解析状态跟踪、重复文件标记 |
| A-04 | LLM 配置管理 | P0 | 6 个预设提供商 + 自定义，保存/测试/切换 |
| A-05 | 后端模型配置 | P1 | 8 张配置卡，每张独立设置 |
| A-06 | Prompt 评测工作台 | P0 | 全量/弹性测试 Tab + 版本历史 + 编辑 |
| A-07 | E2E 评测看板 | P0 | 一键跑分 + 明细 + 趋势图 |
| A-08 | 索引质量监控（FAISS/Chroma） | P1 | 向量数量趋势图，文件完整性检查 |
| A-09 | 检索质量监控（域B） | P1 | Recall/MRR/Precision 趋势图 |
| A-10 | 用量看板 | P1 | LLM 调用量、延迟、熔断次数 |

5.6 安全管理

| 需求 ID | 功能描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| S-01 | 提示注入检测（18 种正则） | P0 | 所有用户输入经过注入检测，命中即阻断 |
| S-02 | 渐进式越狱检测 | P0 | 18 种行为模式识别，多轮铺垫检测 |
| S-03 | 文档内容注入过滤 | P1 | 检索结果中含可疑模式时过滤 |
| S-04 | 三条红线约束 | P0 | 来源标注/品牌禁止/禁止编造三重约束 |
| S-05 | XSS 转义 | P0 | 所有 LLM 输出 html.escape |
| S-06 | 来源标注审计 | P0 | 逐行检查 [来源N] 标记，缺失时阻断 |
| S-07 | API Key 加密存储 | P0 | Fernet 加密 + SSRF 白名单 |
| S-08 | 管理员 Token 认证 | P0 | admin.html 需 Token 登录 |

6. 非功能需求

6.1 性能

| 指标 | 目标值 | 测量方法 |
| --- | --- | --- |
| 端到端回答延迟 | ≤ 8 秒（P95） | 20 道测试题连续跑 3 次取 P95 |
| 检索阶段延迟 | ≤ 500ms（P95，不含 Reranker） | 生产埋点 |
| Reranker 延迟 | ≤ 2s（P95） | 硅基流动 API 调用耗时 |
| LLM 生成首 token | ≤ 3s（P95） | SSE 首包到达时间 |
| 并发用户数 | ≥ 10 并发 | JMeter 压力测试 |
| QPS（问答） | ≥ 2 QPS | 生产统计 |
| 管理后台页面加载 | ≤ 2s | Chrome DevTools |

6.2 可用性

| 指标 | 目标值 |
| --- | --- |
| 系统可用性 | ≥ 99.5%（月度） |
| LLM 调用失败降级 | 自动降级至 Ollama 本地，< 5s 切换 |
| Reranker 熔断恢复 | 60 秒后自动恢复探测 |
| 数据持久化 | SQLite WAL 模式，异常断电不丢数据 |

6.3 安全

API Key 全程加密存储，内存中脱敏展示

SSRF 白名单：仅允许预设的外部 API 域名

所有用户输入经过安全检测（注入 + 越狱）

所有 LLM 输出经过安全过滤（品牌 + 价格 + XSS）

管理后台需 Token 认证

管理员密码不存储明文，仅存哈希

6.4 可维护性

模块化设计，agent.py（1,444 行）/ retriever.py（773 行）/ memory.py 互相解耦

统一评测框架（LLM-as-Judge），5 个评分函数可独立替换

配置热加载：System Prompt 修改后无需重启服务

CI 代码规范：Ruff（flake8-async/isort/pyupgrade）统一风格

全量日志：usage_logs 表记录每一轮问答的完整链路耗时

6.5 可扩展性

知识库扩展：仅需新增文档并重新运行入库脚本

LLM 提供商扩展：新增预设配置，前端自动发现

评测维度扩展：新增评分函数注册到评测框架即可

RAG 管道可插拔：替换 Chroma/FAISS/BM25 任一组件不影响其他模块

7. 系统架构

7.1 架构概览

系统采用前后端分离的架构设计，共 5 层结构：

| 层 | 组件 | 技术选型 |
| --- | --- | --- |
| 用户界面层 | 聊天界面 + 管理后台 | HTML + Jinja2 + ECharts + SSE |
| API 网关层 | FastAPI 路由 + 认证中间件 | Python FastAPI，57 个 handler |
| Agent 核心层 | 对话引擎 + 记忆 + LLM 配置 | agent.py (1,444行) + memory.py |
| RAG 检索层 | 多路召回 + RRF + Reranker | Chroma + FAISS + BM25 + bge-reranker |
| 文档预处理层 | 去重 + 解析 + 清洗 + 入库 | ODL + python-docx + PyMuPDF + BGE |

7.2 数据流

用户提问 → 安全检测 → 多路检索 → RRF 融合 → Reranker → 父文档聚合 → 上下文组装 → LLM 生成 → 输出过滤 → 来源审计 → 流式返回

管理后台数据流：前端 fetch → FastAPI 路由 → SQLite 查询 → JSON 响应 → ECharts 渲染

7.3 技术栈

| 类别 | 技术方案 | 版本/说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端框架 | FastAPI | Python 3.11+，异步 SSE |
| 向量数据库 | ChromaDB + FAISS | 双库并行，互为降级 |
| 全文检索 | BM25 + jieba | rank_bm25，中文分词 |
| 重排序 | BAAI/bge-reranker-v2-m3 | 硅基流动 API，含熔断器 |
| LLM 主模型 | DeepSeek-V4-Flash | 流式对话生成 |
| Embedding | BGE-small-zh-v1.5 | Ollama 本地，512 维 |
| 文档解析 | ODL + python-docx + PyMuPDF | 三引擎自动切换 |
| 前端 | HTML + Jinja2 + ECharts | 管理后台 6+ 图表 |
| 数据库 | SQLite（WAL 模式） | 12 张表 |
| 安全 | Fernet 加密 + SSRF 白名单 | API Key 加密存储 |
| 代码规范 | Ruff | flake8-async / isort / pyupgrade |

8. 数据需求

8.1 知识库数据

| 数据项 | 当前规模 | 来源 | 更新频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国家法律 | 37 份 | 公开法规 | 按需 |
| 等保国标 | 13 份 | 国家标准 | 按需 |
| CII 关基 | 13 份 | 政策文件 | 按需 |
| 通信行业标准 | 54 份 | 行业规范 | 按需 |
| 合计（当前） | 117 份 / 7,316 分块 | — | — |
| 二期规划 | ~170 份 / ~12,000 分块 | 数据安全/APP 安全等 | 按月 |

8.2 数据库表结构

系统使用 SQLite 数据库，共 12 张核心表：

conversations — 对话会话

messages — 消息内容

conversation_memory — 对话上下文记忆

ratings — 用户评分

prompt_versions — System Prompt 版本管理

test_items — Prompt 评测测试题

test_results — Prompt 评测结果

e2e_eval_items — E2E 评测测试题

e2e_eval_results — E2E 评测结果

usage_logs — 使用日志（含各环节耗时）

degradation_log — 退化告警日志

locked_api_keys — API Key 加密存储

9. 成功指标

9.1 产品指标

| 指标 | 当前值 | 目标值 | 测量方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加权评分（5 维度） | 14.1/15 | ≥ 14/15 | Prompt 评测 |
| 来源标注准确率 | 100% | 100% | 输出审计 |
| 品牌过滤率 | 100% | 100% | 输出审计 |
| Recall@5 | ≥ 85% | ≥ 70% | 检索评测 |
| MRR | ≥ 0.65 | ≥ 0.50 | 检索评测 |
| Faithfulness | ≥ 0.87 | ≥ 0.85 | LLM-as-Judge |
| 零安全事件 | 0 事件 | 0 事件 | 安全审计 |
| 知识库覆盖 | 117 份文档 | ≥ 150 份 | 文档计数 |

9.2 业务指标

| 指标 | 目标值 | 测量方式 |
| --- | --- | --- |
| 用户日均使用次数 | ≥ 20 次/天 | usage_logs 统计 |
| 回答有用率（用户评分 ≥ 4 星占比） | ≥ 80% | ratings 表统计 |
| 问题未命中率（知识库无答案） | < 5% | 问答日志分析 |
| 系统月度可用性 | ≥ 99.5% | Uptime 监控 |

10. 路线图与里程碑

10.1 版本里程碑

| 里程碑 | 时间 | 核心交付 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 — 原型验证 | 05-23~05-24 | 基础问答 + 管理后台雏形 | ✅ |
| v0.2 — 知识库搭建 | 05-24~05-27 | 117 份文档入库 + 去重解析 | ✅ |
| v0.3 — 检索优化 | 05-27~06-01 | 三路召回 + Reranker + 评测体系 | ✅ |
| v1.0 — 质量达标 | 06-01~06-05 | 域E E1-E7 完成 + 改善计划闭环 | ✅ |
| v1.1 — 发布稳定版 | 06-05~06-10 | 代码审查 + Bug 修复 + 文档完善 | ✅ |
| v2.0 — 功能强化 | 06-10~06-30 | 完整功能说明书 + 图文文档 | ✅ |
| v2.1 — 弹性测试 | 07-01~ | 弹性测试 + 偏差修复 + 告警冲突处理 | 进行中 |

10.2 第二期规划

知识库扩展至 ~170 份文档（数据安全/APP 安全/漏洞管理等）

多用户权限管理

知识库管理 Web 界面

多轮深度推理对话

多语言支持（英文法规检索）

第三方系统集成（SOC 平台对接）

11. 风险与应对

| 风险 ID | 风险描述 | 概率 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | LLM API 不稳定 | 高 | 高 | 内置多提供商切换 + Ollama 本地降级 + Reranker 熔断 |
| R2 | 检索结果不准确 | 中 | 高 | 多路召回 + Reranker 双重保障 + 负向检索 |
| R3 | 回答编造（幻觉） | 高 | 高 | 来源标注强制 + Faithfulness 监控 + 输出审计 |
| R4 | 安全攻击（注入/越狱） | 高 | 高 | 7 层防护体系 + 正则检测 + 行为识别 |
| R5 | 知识库知识过期 | 中 | 中 | 文档版本管理 + 入库时间追踪 + 重新入库机制 |
| R6 | 中文路径兼容性 | 中 | 中 | FAISS 临时目录方案 + 兼容中文路径 |
| R7 | 存储空间不足 | 低 | 中 | SQLite 定期清理 + 日志归档策略 |

12. 附录

12.1 术语表

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| RAG | 检索增强生成（Retrieval-Augmented Generation） |
| RRF | 倒数排名融合（Reciprocal Rank Fusion） |
| CII | 关键信息基础设施 |
| 等保 | 网络安全等级保护制度 |
| SSE | 服务端推送事件（Server-Sent Events） |
| LLM-as-Judge | 以大语言模型作为自动评分器 |
| Faithfulness | 忠实度 — 回答是否忠于检索上下文 |
| Hallucination | 幻觉 — 回答中无上下文支持的声称 |
| Context Precision | 检索到的文档中有多少是相关的 |
| Context Recall | 所有相关文档中被召回了多少 |

12.2 参考文档

《整体功能说明书 v2.0》— 系统功能全景描述

《全面改善计划 v2.7》— 27 项改进的完整记录

《全局需求确认书 v2.0》— 需求确认文档

《阶段二总结》— 向量化入库阶段总结

《架构与历程总结》— 项目架构演进记录